# Introduction

Ce document présente les étapes à suivre pour rapidement extraire l’états des tickets assignés à une personne et préparer un bilan.

Il est sous forme de notes seulement.

# Etapes

## Sélection Tickets

- Sec connecter sous JIRA

- Lancer le « dashboard » « EN-CV-CL Support »

- Clicker sur le nombre total de tickets assigné à un utilisateur.
(Ici 35 pour Fred)

## Extraction Excel

- Exporter vers Excel, en choisissant dans le menu Export/Excel(current fields)

- Répondre Open with Excel

- Réponde « Yes » à l’ouverture

- Résultat :

## Présentation Excel

- Trier selon le status : Sort Status/ On Hold

- Résultats

  - Open – Tickets non analysés (-> Rouge)

  - ReOpen – Idem Open (-> Rouge)

  - In Progress – Ticket chez CV-CL

  - Pending Change Request – Ticket chez BE-ICS

  - On Hold / 3rd Party – Ticket chez Assystem

  - Autres - Tickets chez CV-CL (-> Orange)

  - Identifier les Due date manquantes (-> Rouge)

  - Identifier les Due date dépassées (-> Rouge)

## Report

- Copier coller dans une page Blog dédiee

- Ajouter une colonne pour indiquer l’action de correction entreprise.

## Analyse

La commence le travail

- Replanifier les Due Date ci-dessus, en concertation avec les personnes concernées
(Mettre à jour des que decidée)

- Proposer une action pour débloquer les « In Progress », « Autres » si nécessaire.